护理质量管理系统需求书

# 项目名称

项目名称：护理质量管理系统

# 采购清单

采购内容及数量如下：

| 序号 | 模块 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量检查管理子系统 | 1 |
| 2 | 满意度管理子系统 | 1 |
| 3 | 护理指标管理子系统 | 1 |

# 详细配置参数

| 项目名称 | 子模块 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 护理质量管理系统 | 质量检查管理子系统 | 提供三级质量检查PDCA管理、统计分析功能 |
|  | 满意度管理子系统 | 提供满意度调查、统计分析功能 |
|  | 护理指标管理子系统 | 提供质量敏感指标配置、抓取、填报、分析功能 |

具体如下：

2.1 质量检查管理子系统

| 序号 | 功能模块 |  |  | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质控基础数据管理 | 质控组设置 |  | 管理和维护质控组成员配置 |
| 2 |  | 质控组织关系字典 |  | 管理和维护质控组织层级关系配置 |
| 3 |  | 护理单元组织字典 |  | 管理和维护质控护理单元层级关系配置 |
| 4 |  | 原因要素措施字典 |  | 管理和维护通用质控问题原因、要素、措施字典及其对应关系字典 |
| 5 |  | 质控标准扩展列设置 |  | 支持质控标准的灵活扩展，可自定义维护质控标准扩展列属性 |
| 6 | 质量标准体系管理 | 质量标准体系维护 |  | 管理和维护院内所参照的国家、省级、市级等发布的护理质量标准体系版本字典 |
| 7 |  | 质量标准维护 |  | 管理和维护护理质量标准、及其质量目标、质量标准要点、结果标准等信息 |
| 8 | 质量评价体系管理 | 评价操控模式字典 |  | 管理和维护评价标准的操控模式，考核扣分方式 |
| 9 |  | 评价标准分类 |  | 管理和维护护理质量评价标准的分类，层级、及其属性 |
| 10 |  | 评价标准维护 |  | 管理和维护质量评价标准的评价项目，检查内容及评分标准等属性，支持标准格式excel导入功能 |
| 11 | 质量查检表管理 | 质量检查分类维护 |  | 管理和维护护理质量检查分类和层级 |
| 12 |  | 质量查检表维护 |  | 管理和维护质量检查模板及模板信息，支持标准格式excel导入功能 |
| 13 | 质量检查持续改进 | 质量检查计划 |  | 支持三级质控（护理部三级质量抽查、大区二级质量抽查、病区一级质量自查）计划制定与任务分配，包括分配质量检查表、检查科室、检查人员、检查周期形成质量检查计划任务，支持质量检查计划文档同步输出，提供甘特图、任务总览视图、任务视图多种视图展现计划任务详情，并显示计划任务的完成百分比和进度状态，提供计划覆盖度检查、计划模板录入、计划历史复制便捷功能操作 |
| 14 |  | 执行质量检查 |  | 支持三级质控（护理部三级质量抽查、大区二级质量抽查、病区一级质量自查）检查任务查看，使用平板电脑进行按计划任务进行质量检查，支持增加临时质量检查任务功能，支持检查表自动算分和灵活扩展，支持三级质量检查结果审核下发和病区反馈功能 |
| 15 |  | 质量问题原因分析 |  | 支持三级质控（护理部三级质量抽查、大区二级质量抽查、病区一级质量自查）质量检查问题统计分析，支持使用柏拉图筛选突出问题、使用鱼骨图工具进行根因分析，支持输出质量问题分析报告 |
| 16 |  | 质量问题持续改进 | 整改措施计划（P） | 支持三级质控（护理部三级质量抽查、大区二级质量抽查、病区一级质量自查）质量问题录入原因、要素、整改措施、整改期限、执行人、复查人形成整改措施计划 |
| 17 |  |  | 实施落实整改（D） | 支持三级质控（护理部三级质量抽查、大区二级质量抽查、病区一级质量自查）整改措施任务执行，整改进度督导 |
| 18 |  |  | 整改效果评价（C） | 支持三级质控（护理部三级质量抽查、大区二级质量抽查、病区一级质量自查）整改效果评价，支持使用平板电脑进行整改效果评分 |
| 19 |  |  | 总结持续改进（A） | 支持三级质控（护理部三级质量抽查、大区二级质量抽查、病区一级质量自查）整改结果评定，对于整改不理想问题可进行再次整改持续改进 |
| 20 |  | 质量检查总结 |  | 支持三级质控（护理部三级质量抽查、大区二级质量抽查、病区一级质量自查）质量检查结果统计分析，输出分析报告 |
| 21 | 质控会议管理 | 质控会议记录 |  | 管理和维护质控会议记录 |
| 22 | 夜查房管理 | 夜查房排班 |  | 管理和维护夜查房排班表 |
| 23 |  | 夜查房任务安排 |  | 管理和维护夜查房查检内容，查房地点 |
| 24 |  | 夜查房检查 |  | 支持检查者通过平板电脑进行夜查房检查 |
| 25 | 质量检查统计分析 | 质量检查统计分析 |  | 支持检查结果的统计分析，支持柱形图、折线图、饼状图、散点图、雷达图等多种图形可视化报表展现质量结果分布情况，质量结果合格率统计、病区排名统计、问题分类统计、质量结果趋势 |

2.2 满意度管理子系统

| 序号 | 功能模块 |  | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满意度表单管理 | 表单元素库管理 | 管理和维护满意度表单元素库字典 |
| 2 |  | 项目字典管理 | 管理和维护满意度项目字典 |
| 3 |  | 表单模板管理 | 管理和维护满意度模板能，用户可自定义编排制作满意度模板 |
| 4 | 满意度调查管理 | 满意度调查计划 | 编制满意度调查计划，安排调查类别、调查周期/时间、调查对象、负责人等 |
| 5 |  | 患者出院满意度调查 | 按计划实施患者出院满意度调查，支持使用PC、平板、PDA填写调查表 |
| 6 |  | 患者住院满意度调查 | 按计划实施患者住院满意度调查，支持使用PC、平板、PDA填写调查表 |
| 7 |  | 护士长满意度调查 | 按计划实施护士长满意度调查，支持使用PC、平板、PDA填写调查表 |
| 8 |  | 护士执业环境测评 | 按计划实施护士执业环境测评，支持使用PC、平板、PDA填写测评表 |
| 9 | 满意度统计分析 | 患者出院满意度统计分析 | 支持柱形图、折线图、饼状图、数据统计表等多种图形可视化报表查询统计时间段内患者出院满意度调查各科室得分排列、项目得分排列及不合格科室统计 |
| 10 |  | 患者住院满意度统计分析 | 支持柱形图、折线图、饼状图、数据统计表等多种图形可视化报表查询统计时间段内患者住院满意度调查各科室得分排列、项目得分排列及不合格科室统计 |
| 11 |  | 护士长满意度统计分析 | 支持柱形图、折线图、饼状图、数据统计表等多种图形可视化报表查询统计时间段内护士长满意度调查人员得分排列、项目得分排列及不合格人员统计 |
| 12 |  | 护士执业环境测评统计分析 | 支持柱形图、折线图、饼状图、数据统计表等多种图形可视化报表查询统计护士执业环境测评科室得分排列、项目得分排列情况 |

2.3 护理指标管理子系统

| 序号 | 功能模块 |  |  | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量指标体系管理 | 指标体系分类 |  | 管理和维护质量指标体系分类，例如：国家护理敏感质量指标类、院内护理质量管理指标类等 |
| 2 |  | 指标元素分类 |  | 在指标体系分类下创建指标元素分类体系，管理和维护指标元素分类结构 |
| 3 |  | 指标元素库维护 |  | 指标元素是构成质量指标的元数据，系统提供管理和维护指标元素库的配置功能，用户可自定义创建和修改指标元素及其属性：元素编号、元素名称、元素数据类型、数据采集模式（自动提取或手工填报模式）、数据存储位置、数据源、抽取语句脚本、抽取服务等 |
| 4 |  | 质量指标分类 |  | 在指标体系分类下创建质量指标分类体系，管理和维护质量指标分类结构 |
| 5 |  | 质量指标库维护 |  | 管理和维护质量指标库，包括国家护理敏感质量指标库和院内自定义护理质量管理指标库，用户可自定义维护指标编码、指标名称、适用对象、关联指标元素、指标计算公式、数据格式、抽取语句、抽取参数、达标值、警戒值、检测周期、指标意义等 |
| 6 |  | 质量指标分组 |  | 管理和维护指标分组，便于分组管理指标项 |
| 7 | 质量指标配置管理 | 指标目标管理 |  | 支持按年度、季度、月度等管理指标目标值和监控目标达成情况 |
| 8 |  | 科室指标配置 |  | 分配和管理指标应用护理单元 |
| 9 | 指标元数据管理 | 指标元素数据查询 |  | 根据条件查询指标元素数据 |
| 10 |  | 指标元素数据填报 |  | 对于手工填报类指标，系统提供指标填报录入界面进行数据填报操作 |
| 11 |  | 作业任务监控处置 |  | 监视管理提取指标元素数据的后台作业任务 |
| 12 | 质量指标查询分析 | 指标计算与数据分析 |  | 根据指标填报数据和计算公式，对指标进行计算和数据分析，支持柱状图、折线图、饼图、表格等多种统计方式展示分析结果 |
| 13 |  | 国家护理敏感质量指标分析 | 床护比 | 根据统计周期和对应填报数据计算床护比、全院床护比、住院病区床护比敏感指标 |
| 14 |  |  | 护患比 | 根据统计周期和对应填报数据计算护患比、平均白班护患比、平均夜班护患比、平均每天护患比敏感指标 |
| 15 |  |  | 每住院患者24小时平均护理时数 | 根据统计周期和对应填报数据计算每住院患者24小时平均护理时数敏感指标 |
| 16 |  |  | 非计划拔管率 | 根据统计周期和对应填报数据计算导尿管非计划拔管率、胃肠管（经口鼻）非计划拔管率、CVC非计划拔管率、PICC非计划拔管率、气管导管非计划拔管率敏感指标 |
| 17 |  |  | 导尿管相关尿路感染发生率 | 根据统计周期和对应填报数据计算导尿管相关尿路感染发生率敏感指标 |
| 18 |  |  | 呼吸机相关性肺炎发生率 | 根据统计周期和对应填报数据计算呼吸机相关性肺炎发生率敏感指标 |
| 19 |  |  | 中心血管导管相关血流感染发生率 | 根据统计周期和对应填报数据计算中心导管相关血流感染发生率、CVC相关血流感染发生率、PICC相关血流感染发生率敏感指标 |
| 20 |  |  | 住院患者身体约束率 | 根据统计周期和对应填报数据计算住院患者身体约束率敏感指标 |
| 21 |  |  | 住院患者跌倒发生率 | 根据统计周期和对应填报数据计算住院患者跌倒发生率敏感指标 |
| 22 |  |  | 住院患者跌倒伤害率 | 根据统计周期和对应填报数据计算住院患者跌倒伤害率、跌倒伤害某等级比率敏感指标 |
| 23 |  |  | 住院患者院内压力性损伤发生率 | 根据统计周期和对应填报数据计算住院患者院内压力性损伤发生率、住院患者2期及以上院内压力性损伤发生率敏感指标 |
| 24 |  |  | 住院患者压力性损伤现患率 | 根据统计周期和对应填报数据计算住院患者院内压力性损伤现患率敏感指标 |
| 25 |  |  | 不同级别护士配置 | 根据统计周期和对应填报数据计算不同级别护士配置、不同职称护士配置、不同学历护士配置、不同工作年限护士配置敏感指标 |
| 26 |  |  | 护士离职率 | 根据统计周期和对应填报数据计算护士离职率、不同职称护士离职率、不同学历护士离职率、不同工作年限护士离职率敏感指标 |
| 27 |  |  | 护士执业环境 | 使用国家卫生计生委医院管理研究所护理中心主导开发的《护士执业环境测评量表》计算医院护士执业环境得分、各维度得分、各条目得分敏感指标 |
| 29 | 指标审核上报管理 | 指标数据审核上报 |  | 根据查询条件查询指标数据，可支持数据的修改审核，导出上报功能 |
| 30 |  | 指标数据上报查询 |  | 查询已上报的指标数据记录 |
| 31 | 指标考核管理 | 指标考核规则配置 |  | 配置指标的层级结构关系及评分规则 |
| 32 |  | 指标考核统计分析 |  | 通过配置的指标考核规则自动计算考核得分，并通过图标展现统计分析结果 |
| 33 | 指标持续改进管理 | 指标原因分析 |  | 支持使用鱼骨图工具进行阶段性指标原因分析 |
| 34 |  | 整改措施计划（P） |  | 支持阶段性指标改善录入原因、要素、整改措施、整改期限、执行人形成整改措施计划 |
| 35 |  | 实施落实整改（D） |  | 支持阶段性指标改善整改措施任务执行，整改进度督导 |
| 36 |  | 整改效果评价（C） |  | 支持阶段性指标改善整改效果评价 |
| 37 |  | 总结持续改进（A） |  | 支持阶段性指标改善整改结果评定，未达预期的可重新制定改善目标和整改计划再次整改，持续改进 |
| 38 | 指标预警管理 | 指标预警消息配置 |  | 配置指标消息预警参数，支持PC端、PDA端、平板电脑端消息提醒服务 |
| 39 |  | 指标预警提醒 |  | 根据配置的预警消息提醒服务进行指标预警提醒 |
| 40 | 接口要求 | 包含但不仅限于对接医院集成平台，院感系统，护理排班系统，不良事件系统 |  |  |

# 项目工期及实施要求

- 项目工期

- 自合同签订日起，服务方须在__15___个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 服务方对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，服务方根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，甲、乙双方共同整理并在  5  个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 项目建设周期16个月。

- 服务方完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行___3__个月以上无软件故障出现，则由服务方向院方申请验收。

- 以上各阶段服务方如因提交合同标的质量问题而致工期延误则由服务方对延误工期承担责任；如因院方未按约定提供支持与配合工作致工期延误则由院方对延误工期承担责任。

# 项目质量

- 服务方提供的软件必须完全符合双方确认的《需求规格说明书》中叙述的功能性需求和非功能性需求（包括显式和隐含描述的需求）、外部接口，并满足如下质量指标。

- 功能性的质量指标

- 功能的正确性：软件的功能和《需求规格说明书》中功能需求的描述一致。

- 功能的准确性：软件产生的结果在精度允许的误差范围内。

- 功能的完整性：软件所有功能及其定义清楚、可用。

- 可靠性的质量指标

- 成熟性

- 严重软件故障出现的概率应小于1次/3月。

- 容错性

- 由于软件故障对软件运作造成的影响应尽可能限制在极小范围，不可造成已保存的数据丢失或改变；局部的错误不可影响其它功能的正常运作。

- 易恢复性

- 当软件的某个功能失效发生时，软件在当前环境下能实现故障自动转移，重新自动配置、继续执行的能力，软件具有自我检测、容错、备份等机制，尽量做到独立于硬件的编码、硬件设备之间的通信协议一致等。

- 性能的质量指标

软件在通信、处理、存储等方面占有很少资源或者对所使用的资源进行了优化并达到所要求的其他性能质量指标。

- 响应时间

- 软件对请求作出响应的时间，与业务处理相关操作的系统最大响应时间，从用户视角来看应为即时响应，无停顿或等待感觉；日常业务报表统计功能最大响应时间不能影响运作中系统的性能。

- 并发用户数

- 供应商需按院方所要求的压力测试软件（LoadRunner、Apache JMeter、NeoLoad、WebLOAD等）进行测试，压力测试软件由供应商自行准备。软件上线前需通过并发数为500次/s的压力测试，且应保证维护期间5年内的最大并发用户数。

- 易存取性

- 对软件的存取权限设置清楚，存取操作方便，存取操作有记录。

- 安全性质量指标

- 软件具有良好的安全管理，能防止不安全存取软件、防止数据丢失、防止病毒入侵对数据的破坏等。

- 软件具有良好的权限访问机制，未获授权无法使用软件及通过本软件获取数据。通过本软件所获取的数据、结果必须准确、合法、一致性。

- 服务方需提供出完善、安全、经济的数据容灾解决方案，确保院方的信息系统安全稳定的运行。

- 按照院方要求，软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，服务方需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，服务方根据检测结果对安全漏洞进行整改。

- 实施人员要求

- 团队人员要求具备两年或两年以上的系统开发或维护工作经验，能较快处理系统在运行中的故障问题。乙方提供驻场运维人员素质达不到甲方工作要求时，应及时在1个月内安排更换。驻场服务人员服务时间：正常工作日早上8:00—下午18:00。

# 保修要求

- 应用软件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为24个月。

在免费维护期结束前，须由服务方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由服务方负责修复，在修复之后，服务方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告（一式两份）。

- 系统本地化开发

- 软件升级：服务方出于对软件不断改进开发的新版本，在免费维护期内提供免费软件实施及培训等相关升级服务，服务方保证在发布新版本系统后1个月内，完成在院方的升级，保证用户使用公司最新版本软件程序。服务方定期对提交给院方的版本进行管理，至少半年提交新版源代码并提交相关说明文档。

- 功能改进：在不超出本项目功能模块范围内的本地化功能改进需求，服务方须根据院方要求按时完成。

- 系统接口：提供对第三方开放系统数据接口，免费维护期内增加接口不再收取任何费用；自院方提出需求到验收通过最长不可超过3个月。

- 以上情况由院方向服务方提出需求申请后，服务方应按院方要求满足业务的连续性以及政策性要求，在与院方充分沟通协商一致后拟定工作计划并按计划执行。如服务方未按照约定计划拖延时间或不按计划执行则属违约，需承担响应违约责任并赔偿院方因此造成的损失。

- 培训

服务方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

服务方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

- 技术支持服务

- 在免费维护期内，服务方提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

- 服务方7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

- 如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，服务方应在接到院方报修通知内0.5小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项目在质保期内出现重大故障，服务方应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在1小时内（含本数）往达现场处理。服务方需提出解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过2个工作日。

- 服务方应作出无推诿承诺。即服务方在收到院方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。

- 超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的__8__%。

- 服务方须有完整的维护记录管理，确保所有问题提出及处理有记录，有供双方共同记录反馈的简捷的操作方式，达到经双方确认真实可信，可跟踪问题解决情况，查询所有维护记录，并可作为验收依据。

- 服务方需根据院方要求，安排维护人员使用院方项目管理平台系统中的需求管理模块和缺陷（报障）管理模块，接收院方相关报障及需求信息，并反馈相应处理信息，该维护记录可作为维保履约证明。

- 定期（每月）进行系统巡检，对系统运行的软硬件情况（尤其是数据库环境）进行监控，并出具巡检报告，针对潜在的风险应提供解决方案并实施。

- 提供详细的维护人员清单

- 服务方能为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。

- 免费维保期内服务方提供专职工程师1名驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

- 维保人员的资质要求，在服务方工作时间大于1年，具有相关项目实施或维护经历，如院方对维保人员不满意，服务方应无条件重新安排人员。

- 服务方须向院方提供上述维护人员清单及其联系方式，确保院方随时联系。

- 服务方式

以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。